Капитальный ремонт

В тыс. руб.

| Дог. |  |  |  |  |  | Стоим. материалов | Потрачено средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дог. № | дата | акт | сумма | Исполнитель | работы |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 1 г. |  |  |
| 15 | 28.07.11 | 25.12.11 | 110 | ИП Гладышев | Реконструкция инд. тепл. пункта. | 570 | 680 |
| 9 | 27.09.11 | 15.10.11 | 200 (с мат) | ИП Тирон | Рем. Кровли части секций Б и В. | - | 200 |
| Всего |  |  | 310 |  |  | 570 | 880 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 2 г. |  |  |
| 19А | 01.02.12 | 04.07.12 | 14,5 | ИП Гладышев | Замена труб ХВС под. пом. А и Б | 16 | 30, 5 |
| 21 | 01.02.12 | 30.08.12 | 15 | ИП Гладышев | Замена труб ХВС сек. «Д» | 19,2 | 34,2 |
| 22 | 03.06.12 | 28.08.12 | 15,2 | ИП Гладышев | Замена труб ХВС к тепл. Обм. | 26,2 | 41,4 |
| 23А | 19.10.12 | 12.11.12 | 502,2 (с мат) | ИП Тирон | Рем. Кров. 1, части 2 и 5 подъездов. | - | 502,2 |
| 25 | 03.11.12 | 29.11.12 | 27,0 | ИП Гладышев | Замена труб ХВСи ГВС вер.розл. Сек. А,Б,В | 34,8 | 61,8 |
| 26 | 10.11.12 | 29.11.12 | 24,4 | ИП Гладышев | Замена труб ХВС подв. помещ. сек. Б и В | 24,5 | 48,9 |
| Всего |  |  | 598,3 |  |  | 120,7 | 719 |