ОТЧЁТ

председателя правления Товарищества собственников жилья «Единство»

по итогам работы Правления

в 2013 году

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ:

- Общие сведения о составе Правления ТСЖ «Единство» в 2013 г.			3

- Работа Правления в 2013 году.								3

- Отчет о работах, произведенных в 2013 г., и об исполнении 				4

сметы доходов и расходов на 2013 г.

- Коммунальные платежи.									7

- Работа с должниками в 2013 г.								8

Уважаемые собственники и члены

товарищества собственников жилья «Единство»!

Вашему вниманию представляется «Отчет председателя правления ТСЖ «Единство» по итогам работы Правления в 2013 году. Отчет подготовлен на основании документов размещенных на сайте edinstvodzer.ucoz.com., а именно капитальный ремонт; текущий ремонт; смета доходов и расходов на 2013 г.; план работ по текущему и капитальному ремонту на 2013-2014г., смета доходов и расходов на 2014 г.

- Общие сведения о составе Правления ТСЖ «Единство» за 2013 г.

По решению общего собрания членов ТСЖ «Единство»  от 14.06.2013 г. (Протокол № 3 от 14.06.2013г.) в состав Правления ТСЖ «Единство» на двухлетний срок были избраны:

1. Горовая З.И. (кВ.176, 5 под.).

2. Кринин М.И. (кВ. 16, 1под.).

3. Макаров П.Г. (кВ. 164, 4 под.)

4. Мулыкин В.А. (кВ. 123, 3под.)

5. Чернова Ж.В. (кВ. 44, 2 под.)

Решением Правления ТСЖ «Единство» (Протокол № 1 от 17.06.2013г.) Председателем правления большинством голосов избран - Макаров Петр Геннадьевич.

В течение года Кринин М.И. (старший 1 подъезда) и Чернова Ж.В. (старший 2 подъезда) вышли из состава Правления по собственному желанию.

- Работа Правления ТСЖ «Единство» в 2013 г.

Заседания Правления проводились на регулярной основе. Всего за год проведено 15 заседаний Правления. Решения принимались большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, с составлением протоколов. Каждый член Правления имеет один голос. В целях совершенствования и повышения результативности работы Правления были разработаны Положение о Правлении ТСЖ и положение о члене правления ТСЖ – старшим по подъезду. При этом в своей работе Правление руководствовалось положениями Устава ТСЖ «Единство» и действующим законодательством Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся технического обслуживания дома, решались на заседаниях Правления. Правлением контролировалось заключение договоров с поставщиками услуг и их исполнение.  Акты выполненных работ подписывались, только после проверки членами правления выполнения услуг.

При этом следует отметить нездоровую обстановку в которой приходилось работать членам правления. Так отдельные жители дома позволяли себе грубость и хамство, распространение лживых домыслов в отношении членов правления. По этой причине отказалась от работы старший 2 подъезда, уволился очередной бухгалтер.

С жителями, с хамским поведением, будем разбираться в полиции и в судах.

Мы не избавились от негативных проявлений таких как:

- захламление лестничных маршей;

- утилизация строительного мусора через мусоропрод;

- парковки автотранспорта на газонах и пешеходных дорожках.

- Отчет о работах, произведенных в 2013 г., и об исполнении сметы доходов и расходов на 2013 г.

В течение 2013 года в соответствии с планом работ на 2013-2014 г., согласно смете доходов и расходов на 2013 г., утверждённых на общем собрании собственников жилья (Решение собрания от 14.06.13 г.), выполнены ремонтные работы на общую сумму – 1 184,287 тыс. рублей. (см. таблицу).

      - Доходы

| Наименование | План 2013г | Факт 2013г | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и техобслуживание | 1562 | 1562,6 | 0,6 |
| Капремонт | 228 | 229,2 | 1,2 |
| Поступление от хоз. деятельности | 60 | 60 | - |
| Итого доходов | 1850 | 1851,8 | 1,8 |

  - Расходы

| Наименование | План | Факт | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание и техобслуживание | 1648 | 1908,68 | -260,68 |
| 1.1. Техобслуживание | 726 | 866,68 | -140,68 |
| 1.1.1. Текущий ремонт | 200 | 324,1 | -124,1 |
| 1.1.2. Оплата труда и тех. персонала | 270 | 260 | 10 |
| 1.1.3. Оплата по договорам о техобслуживании с под. организациями | 230 | 256,98 | -26,98 |
| 1.1.4. Инвентарь и материалы | 18 | 15,7 | 2,3 |
| 1.1.5. Сан. обработка и очистка подвальных помещений | 8 | 9,9 | -1,9 |
| 1.2. Административно-управленческие расходы | 692 | 762,7 | -70,7 |
| 1.2.1. Зарплата управ. персонала | 450 | 462,3 | -12,3 |
| 1.2.2. Юридические услуги | 60 | 130 | -70,0 |
| 1.2.3. Услуги почты и банка по договорам приема платежей | 100 | 71,2 | 28,8 |
| 1.2.4. Банковские услуги | 28 | 28,2 | -0,2 |
| 1.2.5. Приобретение и содержание орг. техники | 20 | 30,5 | -10,5 |
| 1.2.6. Канцелярские расходы | 6 | 3,5 | 2,5 |
| 1.2.7. Связь | 12 | 12,2 | -0,2 |
| 1.2.8.Почтовые расходы | 4 | 2,3 | 1,7 |
| 1.2.9.Транспортные расходы | 12 | 11,7 | 0,3 |
| 1.2.10. Прочие расходы | - | 10,8 | -10,8 |
| 1.3. Налоги, сборы и штрафы | 220 | 279,3 | -59,3 |
| 1.4. Отчисления в резервный фонд | - |  |  |
| 1.5. Вознаграждение ревизора | 10 | - | 10 |
| 2. Капитальный ремонт | 300 | 599,95 | -299,95 |
| 2.1.Кровли | - | 309,8 | -309,8 |
| 2.2.ХВС, ГВС, водоотведения и сист. отопления | 150 | 165,51 | -15,51 |
| 2.3.Здание | 80 | 59,24 | 20,76 |
| 2.4.Электрооборудование | 70 | 65,4 | 4,6 |
| Итого расходы | 1948 | 2508,63 | -560,63 |

А) Капитальный ремонт проведен на 		- 599,95 тыс. руб.

Фактические затраты на капитальный ремонт превысили запланированные на 299,95 тыс. рублей согласно смете и на 62,287 тыс. руб. согласно плана работ на 2013-2014 г. Это вызвано в первую очередь необходимостью проведения значительного объема ремонтных работ, в следствие истечения предельных сроков эксплуатации и аварийного состояния целого ряда инженерного оборудования и коммуникаций. Кроме того, согласно вступивших в силу новых нормативно-правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области, регламентирующих оплату коммунальных услуг и проведение капитального ремонта, в ближайшие минимум два года, для нашего дома выполнение любых работ не представится возможным.

С учетом изложенного были выполнены				 (тыс. руб.):

- Ремонт электрической сети и щитков на этажах		- 65,4

Работы проводились с целью устранения недостатков, выявленных в ходе проверки и испытания электрической сети.

- Реконструкция узла ввода холодной воды			- 114,85

С 1995 года узел учета не ремонтировался, состояние коммуникаций было аварийное, на верхних этажах дома были частые перебои с подачей воды. Выполненные работы приняты Решением заседания Правления №31 от 28.02.13 г. и Решением заседания Правления протокол № 2 от 02.07.13 г. приобретен резервный насос.

- Ремонт кровельного покрытия над 3 и 4 подъездом.		- 309,8

Ремонт кровельного покрытия на всей площади крыши не проводился с момента застройки, ремонтировались только отдельные участки, что не исключало протечек на технический этаж и квартиры верхних этажей. Выполнением этой части работы мы завершили ремонт кровли на всей площади крыши дома. Решением Правления протокол № 6 от 17.10.13 г. выбрана подрядная организация. Работы приняты решением Правления протокол № 8 от 22.11.13г.

- Замена КВШ и тяговых канатов лифта 4 под.		- 27,244

Ремонт выполнен в соответствии с рекомендациями периодического технического освидетельствования лифтов (Акт от 11.01.2013 г.) и по Решению собрания Правления протокол № 2 от 02.07.13 г.

- Разработка проекта усиления фасадной части здания	- 32

Заявления жителей первого и второго подъездов. Решение Правления ТСЖ (Протокол №7 от 31.10.13 г.)

- Установка терморегулятора на ГВС				- 39,424

На заседании Правления протокол № 32 от 07.03.13 г. было принято решение о выполнении указанных работ, с целью более эффективного использования тепловой энергии, при подготовке горячей воды, а как следствие - экономии денежных средств.

7) Замена стояков отопления	в  4-х квартирах		- 11,257

Срок эксплуатации трубопровода отопительной системы запредельный.

Б) Текущий ремонт на сумму 					- 324,104

1) Проверка, испытание эл. оборудования				- 29,271

Заявления жителей дома и запредельный срок эксплуатации, без ремонтных работ.

2) Устройство асфальтового покрытия пешеходных дорожек		- 199,350

Требование большинства жителей дома и решение собрания членов Правления (Протокол №2 от 02.07.13 г.) о необходимости проведения работ и выборе подрядной организации Решение № 3 членов Правления от 22.07.13 г.

3) Ремонт вентиляционных шахт						- 32

Заявление жителей дома верхних этажей и Решение членов Правления (Протокол № 5 от 12.09.13г.)

4) Промывка и опрессовка теплообменника				- 10

Решение членов Правления (Протокол № 5 от 12.09.13г.) в рамках ежегодной подготовки к отопительному сезону, в соответствии с предписанием тепловой инспекции НКС.

5) Ежегодное тех. освидетельствование лифтов				- 10,16

Периодическое техническое освидетельствование лифтов проводится в соответствии с техническим регламентом «О безопасности лифтов».

6) Ремонт кровель балконных козырьков (кв. 86,88,193) 		   - 18,7

Заявления жителей указанных квартир.

7) Приобретение и замена клапанов загрузочных к мусоропроводу	- 20,8

Заявления жителей дома и истечением сроков эксплуатации.

8) Ремонт, поверка манометров					- 3,823

В связи с истечением сроков поверки приборов и в соответствии с предписанием НКС о проведении ремонтных работ.

В) Работы, проведенные по договорам с подрядными организациями - 247,07

1) Аварийно-диспетчерское техническое обслуживание ИП Гладышев		- 180

2) Проверка дымоходов и вент. каналов ООО МНТТ «Рубин»				- 10,1

3) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО «Сигнал»			- 32,5

4) Ремонт и остекление оконных переплетов	ООО МНТТ «Рубин»				- 16,04

5) Долг за 2012 г. по аварийно-диспетчерскому обслуживанию Городская аварийная	- 8,43

служба

Проведены дезинсекционные работы в подвальном помещении		- 9,912

В соответствии с решением собрания Правления членов ТСЖ Протокол №3 от 22.07.13 г.

Пройдено ежегодное обязательное обучение ответственных за тепловые 		- 3,25

энергоустановки.

В целом по смете доходов и расходов на 2013 г. плановые расходы заложены в большем объеме чем доходы, в связи с ожиданием дополнительных поступлений от жителей в счет погашения задолженности, размер которых спрогнозировать невозможно.

Превышение административно-управленческих фактических расходов над плановыми вызвано повышением денежного вознаграждения старшим подъездов по решению общего собрания членов ТСЖ (Протокол № 3 от 14.06.13 г.).

Фактические расходы по юридических услугам превысили плановые, в связи с возросшим объемом работы по защите интересов ТСЖ в судах по гражданско-правовым делам, как в качестве истцов, так и в качестве ответчиков.

При этом расчеты с ресурсоснабжающими организациями за 2013 г. выполнены в полном объеме.

В 2014 году в соответствии с перспективным планом на 2013-2014 г. и в соответствии со сметой доходов и расходов на 2014 г., планируется проведение следующих ремонтных работ:

- Найти оптимальное техническое решение по автоматизации более эффективного использования тепловой энергии (теплоносителя), используемой на отопление, т.е. автоматика отопления.

- Найти техническое решение получения необходимых данных для приведения в соответствие размера оплаты ТСЖ за холодную воду ОАО «ДВК», в зависимости от качества поставляемой воды.

- Замена еще имеющихся старых металлических труб стояков ХВС, ГВС и отопления, а также лежака ХВС в подвальном помещении 4 подъезда.

- Ревизия трубопровода канализации подвальных помещений.

- Ревизия и прочистка ливневой канализации.

- Реконструкция узла учета потребления электроэнергии.

- Завершить переборку и ремонт электрощитов на этажах.

- Ремонты в подъездах.

- Установка автоматических датчиков включения подъездного освещения.

- Ремонт облицовочной кирпичной кладки восточной стены фасада дома.

- Ремонтные работы по герметизации примыкания секций «В» и «Г» (3 и 4 подъездов).

- Реконструкция и благоустройство детплощадки во дворе дома.

- Выравнивание земли и озеленение в палисадниках придомовой территории и строительство парковочной площадки для автотранспорта.

- Ремонт внутри дворовой проезжей части дороги.

На ближайшем собрании собственников жилья необходимо определиться с источником финансирования указанных работ, так как существующая система оплаты коммунальных услуг, на которую нас заставили перейти, не предусматривает финансирование ремонтных работ в требуемом объеме.

Негативные проявления такие, как отказ жителей в допуске слесарей для проведения ремонтных работ на общедомовых коммуникациях, несанкционированная установка запорной арматуры на стояках, привлечение жителями к ремонтным работам неквалифицированных специалистов, все это препятствует проведению ремонта и нормальной работе инженерных коммуникаций.

- Коммунальные платежи

Ситуация, складывающаяся по коммунальным платежам, следующая. С апреля 2011 г. по декабрь 2013 г. к оплате жителям выставлялись счета за отопление, ГВС и ХВС по тарифу в течение всего года и разницу между собранными с жителей денежными средствами и выплаченными ресурсоснабжающим организациям, мы использовали для проведения ремонтных работ. Следует отметить, что на проведение ремонтных работ отдельно денежные средства не собирались, а потрачено было в 2011 г. -  1060 тыс. руб., 2012г. – 979,1 (см. отчет за 2011-2012 г.)  и 2013 г.- 1184,287 тыс. рублей.  При этом жители, с незначительными доходами, могли оплачивать коммунальные услуги и ремонтные работы.

С января 2014 г. по требованию жителей дома, прежде всего должников, ТСЖ перешло на новую систему оплаты за коммунальные услуги, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 129.09.2013 г.). Этот переход вызвал много вопросов и непонимания у жителей, но по-другому ТСЖ поступить не могли. Сейчас счета выставляются по отоплению, ХВС и ГВС на основе ежемесячных показаний общедомовых приборов учета расхода ресурсов. В этом случае начисление и оплата за отопление производится только в отопительный период, в связи с этим увеличился размер ежемесячного платежа. Таким образом к оплате в квитанциях выставляются суммы за реально потребленные ресурсы в течение месяца, а в связи с неплатежами жителей, ТСЖ не имеет возможности своевременно расплатиться с ресурсоснабжающими организациями и провести какие-либо значительные ремонтные работы, без дополнительного сбора денежных средств.

Какая преследуется цель должниками, с инициировавшими переход на новую систему оплаты?

Они рассчитывают на то, что не понесут соразмерные с добросовестными плательщиками затраты на уже проведенные ремонтные работы. С этой целью ими пишутся заявления в контролирующие, правоохранительные органы и в суд, с тем, чтобы заставить ТСЖ сделать им перерасчет, без учета понесенных затрат, на проведённые в 2011, 2012, 2013г. ремонтные работы. Неслучайно этот вопрос вынесен на ближайшее собрание собственников жилья.

Имеют место и другие негативные обстоятельства, подрывающие платежеспособность ТСЖ. Такие как, реальное потребление коммунальных услуг в отдельных квартирах дома значительно больше, чем оплачиваются их хозяевами. Это происходит, в тех случаях, когда в следствие незаконной перепланировки увеличена площадь отапливаемых помещений, установлены приборы отопления, с мощностью превышающей проектную, численность проживающих в квартире превышает количество жителей, за которых реально оплачиваются коммунальные услуги. По этим вопросам также требуется решение общего собрания собственников жилья. Правление ТСЖ в рамках своих полномочий и в соответствии с требованиями указанного выше Постановления Правительства РФ № 354 планирует работу по выявлению указанных нарушений и приведению оплаты по отдельным квартирам в соответствие с реально потребляемыми ресурсами.

V.	Работа с должниками в 2013 г.

На 01.03.2014 г. задолженность жителей дома составила – 2 015 155,76 рублей. Комментарии, как говориться, излишни.

Работа с должниками правлением ТСЖ ведется постоянно. Принятие мер воздействия на должников обсуждается на заседаниях Правления. Ежеквартально обновляются и вывешиваются на досках объявлений списки должников. Текущая задолженность отражается в квитанциях на оплату.

В течение года по должникам представитель ТСЖ осуществлялся контроль за исполнением судебными приставами полученных ранее решений суда на 11 человек, проживающих в 3 квартирах, подготовил пакеты документов и участвовал в 38 судебных заседаниях. Получены судебные решения и исполнительные листы по 9 квартирам на 26 жителей дома. По четырем квартирам готовятся документы в суд. С жителями 3 квартир оформлены соглашения о погашении задолженности, по одной квартире соглашение в стадии оформления.

В Государственной думе РФ рассматривается проект закона, предусматривающий ужесточение санкций к должникам по оплате за коммунальные услуги. С принятием этого закона ТСЖ получит возможность кардинально решить вопрос о погашении жителями дома своей задолженности.

Со всеми приложениями и расшифровками к отчету, которые раскрывают и детализируют содержание, можно ознакомиться на интернет-сайте ТСЖ и при необходимости индивидуально получить их копии в правлении Товарищества.

Председатель правления						П.Г. Макаров

ТСЖ «Единство»